## Slide 1
두고간 물건을 알려주는
Smart-Scan Hub
UHF RFID 기반 노터치 소지품 자동 체크 시스템
5조 | 김준표 박준영 이동주 임재영 황찬영
2026년 | IoT 융합 프로젝트 1차 발표

## Slide 2
목차
INDEX
01
팀원 역할 분담
02
기술 스택
03
프로젝트 개요
04
스케줄 & 마일스톤
05
시스템 아키텍처 / 네트워크 구성
06
CI/CD 파이프라인
07
DB 스키마
08
프론트엔드 구성 / UI
09
백엔드 구성 / 챗봇 구현
10
기대 결과물

## Slide 3
팀원 역할 분담
Roles & Responsibilities
황찬영
클라우드 + Lambda + 인프라
Supabase 설정 / DB 스키마
Lambda 4개 / Terraform
CI/CD / Raspberry Pi RFID
이동주
백엔드
FastAPI (Render)
비즈니스 로직 (CRUD)
가족관리 / 대시보드
임재영 / 김준표
프론트엔드
웹사이트 (HTML/CSS/JS)
supabase-js 연동
S3 + CloudFront 배포
박준영
카카오 챗봇
카카오 오픈빌더
챗봇 시나리오 설계
Lambda chatbot 연동
협업 방식: 주 2회 온라인 Discord 미팅 + GitHub PR 코드 리뷰 + Notion 문서 공유

## Slide 4
프로젝트 스케줄 & 마일스톤
총 15주차 | 2026.03.02 ~ 2026.06.14 | 1차 발표: 7주차 | 최종 발표: 15주차
단계
마일스톤
주차/기간
주요 작업
상태
M1
기획 & 설계
1~3주 / 3/2~3/22
팀 구성, 아키텍처 설계, DB 스키마, 역할 분담
✅ 완료
M2
인프라 & 백엔드
4~5주 / 3/23~4/5
Supabase, Lambda 4개, FastAPI 9개 API, CI/CD, 챗봇
✅ 완료
M3
프론트엔드 착수
6주 / 4/6~4/12
웹 UI 구현 시작, S3+CloudFront 배포 구성
🔄 진행중
🎯
1차 발표
7주 / 4/13~4/19
프로젝트 기획 & 설계 발표
⏳ 예정
⏸
중간고사
8주 / 4/20~4/26
중간고사 기간
—
M4
프론트 완성 + HW 연결
9~10주 / 4/27~5/10
웹 UI 완성, 장비 도착 후 Pi + RFID 리더기 물리 연결
⏳ 예정
M5
RFID 실제 동작 테스트
11~12주 / 5/11~5/24
RFID 실제 통신 테스트, 스캔→Lambda→이메일 전체 흐름 검증
⏳ 예정
M6
최종 점검 & 데모 준비
13~14주 / 5/25~6/7
전체 통합 테스트, 버그 수정, 발표자료 제작
⏳ 예정
🏁
최종 발표 (2차)
15주 / 6/8~6/14
최종 발표 및 실제 RFID 시연
⏳ 예정

## Slide 5
시스템 아키텍처 / 네트워크 구성
SmartScan Hub — 3-Zone Network Architecture
[ 이미지 삽입 ]
카카오톡으로 전송한 SmartScan Hub — 네트워크 구성도 이미지를 여기에 삽입하세요

## Slide 6
CI/CD — 깃허브 액션 파이프라인
main 브랜치 push 시 3개 대상 자동 배포
[ 이미지 삽입 ]
카카오톡으로 전송한 CI/CD 파이프라인 다이어그램 이미지를 여기에 삽입하세요

## Slide 7
DB 스키마 (Supabase PostgreSQL)
9개 테이블 | RLS 적용 | 복합 인덱스 4개 | View + RPC 함수 포함
`profiles`
id(UUID,PK), name, email, phone, age, role
사용자 프로필 (Supabase Auth 연동)
`families`
id, owner_id(FK→profiles), name
가족 그룹
`family_members`
id, family_id, profile_id, name, phone, email, role
가족 구성원 (Owner 관리)
`devices`
id, serial_number, family_id, name, is_active
RFID 리더기 기기
`items`
id, member_id(FK→family_members), name, is_required
소지품 (구성원별 개인 소유)
`tags`
id, tag_uid, item_id, device_id, label
RFID 태그 (소지품에 부착)
`scan_logs`
id, device_id, tag_uid, rssi, scanned_at
RFID 스캔 이력
`notifications`
id, member_id, type, title, message, is_read, sent_via
알림 기록 (누락/원격/시스템)
`kakao_links`
kakao_user_id(PK), member_id(FK), device_id(FK)
카카오 챗봇 연동 (ID ↔ 구성원)

## Slide 8
프론트엔드 구성 / 로직
HTML / CSS / JavaScript + supabase-js | S3 + CloudFront 정적 호스팅
구현 페이지
회원가입 / 로그인
Supabase Auth 이메일 인증
가족 구성원 관리
Owner/Member 역할 기반
소지품 + 태그 관리
구성원별 개인 소지품
기기 등록
시리얼 넘버 입력
가족 대시보드
Supabase Realtime WebSocket
원격 알림 발송
부모 → 자녀 직접 알림
[ UI 스크린샷 삽입 ]

## Slide 9
백엔드 구성 / 챗봇 구현
FastAPI (Render) + AWS Lambda 4개 + 카카오 오픈빌더
λ inbound
스캔 수신
scan_logs INSERT
→ RPC 누락 체크
→ outbound 호출
λ outbound
누락 알림
notifications INSERT
→ Resend 이메일 발송
λ remote
원격 알림
가족 구성원에게
직접 알림 발송
λ chatbot
챗봇 응답
카카오 Webhook
→ DB 조회/등록
카카오 챗봇 구현
• 카카오 오픈빌더 Webhook 방식 연동
• 버튼형 UI (기기 등록 / 목록 확인 / 물품 추가·삭제 / 기기 해제)
• 카카오 ID → kakao_links 테이블로 사용자 매핑
• 미연동 사용자 → smartscan-hub.com 안내 메시지 발송
[ 챗봇 구현 스크린샷 삽입 ]

## Slide 10
기대 결과물
제품 진화 & 사업화 전망
기존 제품들
(AirTag / SmartTag)
분실 후 사후 추적 방식
개당 3~4만원, OS 종속
자동 다중 스캔 불가
→
프로토타입
(SmartScan Hub)
UHF RFID 자동 다중 스캔
웹 + 챗봇 + 이메일 알림
가족 단위 소지품 관리
→
상용화 최종 제품
Orange Pi → 원가 50% 절감
월 9,900원 HaaS 구독 모델
캡티브 포털 자동 WiFi
작동 OS / 환경 비교
태그 3개 기준 소지품 4개째부터 SmartScan Hub가 저렴
항목 | SmartScan Hub | Apple AirTag | Samsung SmartTag2
기기 구동 OS | Armbian Linux (Orange Pi) | 전용 U1칩 (OS 없음) | 전용 BLE칩 (OS 없음)
사용자 앱 | 웹 브라우저 + 카카오톡 | iOS/iPadOS 전용 | Android 전용 (SmartThings)
스마트폰 제한 | 없음 (모든 기기 접속) | iPhone 필수 (iOS 14.5+) | Samsung Galaxy 권장
스마트폰 없이 작동 | ✅ 독립 작동 | ❌ | ❌
태그 추가 단가 | ~1,000원 / 개 | 39,000원 / 개 | 39,000~45,000원 / 개

## Slide 11
Thank You
Q & A
감사합니다
들어주셔서 감사합니다.
SmartScan Hub — 5조 | IoT 융합 프로젝트